职教园区2025年度衔接资金项目计划完成情况公示

2025年，我区纳入年度实施计划项目15个，资金1012万元。截止12月31日已完成15个，拨付资金1012万元，详细情况见下表：

职教园区2025年度计划完成情况公示

| 序号 | 项目名称 | 完成情况 | 建设内容 | 资金拨付（万元） |  |  |  |  | 绩效目标实现 | 联农带农机制实现情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合计 | 中央 | 省 | 市 | 县 |  |  |
| 1 | 2025年职教园区湖滨村村组道路建设项目 | 已完成 | 道路硬化，长1000米，宽3.5米，厚18公分，C25商混 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 解决全村群众出行问题。 | 提高民众出行便捷，促进地方区域经济发展。 |
| 2 | 2025年职教园区郑庄村组道路建设项目 | 已完成 | 硬化道路2条，共长1000米，宽3.5米；路面为18cm厚混凝土 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 解决全村群众出行问题。 | 提高民众出行便捷，促进地方区域经济发展。 |
| 3 | 2025年职教园区皇路店镇槐树底村组道路建设项目 | 已完成 | 硬化道路2条，共长1160米，1#长700米，宽4米；2#长460米，3.5米宽；路面为18cm厚混凝土 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 解决全村群众出行问题。 | 提高民众出行便捷，促进地方区域经济发展。 |
| 4 | 2025年职教园区皇路店镇杨树岗村组道路建设项目 | 已完成 | 硬化道路1条，共长800米，宽3.5米；路面为18cm厚混凝土 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 解决全村群众出行问题。 | 提高民众出行便捷，促进地方区域经济发展。 |
| 5 | 2025年职教园区皇路店镇岗头村组道路建设项目 | 已完成 | 硬化道路1条，共长1600米，宽3米；路面为18cm厚混凝土 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 解决全村群众出行问题。 | 提高民众出行便捷，促进地方区域经济发展。 |
| 6 | 2025年职教园区鸭河村组道路建设项目 | 已完成 | 硬化道路长1000米，宽3米；路面为18cm厚混凝土 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 解决全村群众出行问题。 | 提高民众出行便捷，促进地方区域经济发展。 |
| 7 | 2025年职教园区广庄道路项目 | 已完成 | 拆除重建一条道路：长510米，宽3.5米，为混凝土路；新建道路一条：长900米，宽6米，为沥青路。 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 解决全村群众出行问题。 | 提高民众出行便捷，促进地方区域经济发展。 |
| 8 | 孟山村主干道路灯安装及堰塘灌溉治理项目 | 已完成 | 孟山村主干道路路灯安装，村内堰塘灌溉治理 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 改善群众生产生活条件，方便群众日常生产生活，使群众对项目实施效果非常满意 | 提高民众日常生产生活便捷性，促进地方区域经济发展。项目建成后产权归该村所有，由该村进行后续管理管护。 |
| 9 | 南阳市职教园区飞行营地产业道路建设项目 | 已完成 | 修建飞行营地产业道路一条，18米宽，294米长，顺接现状通村道路宽4米，长137米。 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 | 完善基础设施，方便群众日常生产生活，使群众对项目实施效果非常满意 | 提高民众日常生产生活便捷性，促进地方区域经济发展。 |
| 10 | 南阳市职教园区皇路店镇农田机井配套设施改造提升项目 | 已完成 | 改造提升皇路店辖区内的机井及配套设施 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 修缮机井，改善供水。 | 构建稳定可靠的灌溉水源体系，保障农业生产用水需求 |
| 11 | 2025年职教园区扶贫小额贷款贴息 | 已完成 | 对全区脱贫户、监测户进行小额贷款贴息补助 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 对脱贫户（含监测对象）小额贷款进行全额贴息。 | 激发脱贫户（含监测对象）发展内生动力。 |
| 12 | 2025年职教园区雨露计划职业教育补贴项目 | 已完成 | 对脱贫户、监测户中的中、高等职业在校生进行雨露计划职业教育补贴，每人每学期1500元。 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 对脱贫户、监测户中的学生进行雨露计划职业教育补贴。切实减轻脱贫户、监测户家庭因学开支负担。 | 为脱贫户、监测户家庭学生完成职业教育提供保障，进而实现转移就业，增加家庭收入。 |
| 13 | 2025年职教园区短期技能培训补贴项目 | 已完成 | 对脱贫户、监测户中取得技能证书的人员进行资金补贴（A类2000元B类1800元C类1500元）。 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 对脱贫户、监测户取得短期技能证书的人员进行资金补贴。 | 提升脱贫户、监测户中的劳动力的技能，实现转移就业，增加家庭收入。 |
| 14 | 2025年职教园区产业扶持补助 | 已完成 | 扶持全区脱贫户、监测户，自主发展种植、养殖业、加工业年收益5000元及以上，按照收益额进行一定奖补，每户每年累计奖补资金不超过5000元。 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1.可有效激发脱贫户（含监测对象）内生动力，提高脱贫户（含监测对象）自主发展特色产业的积极性。2.户均年奖补资金达到500元以上，增加家庭收入。3.通过项目实施，使项目受益群众对项目实施效果感到非常满意。 | 通过项目实施，一是可以鼓励脱贫户（含监测对象）自主发展产业，增加脱贫户（含监测对象）产业发展积极性；二是为脱贫户（含监测对象）发展和扩大产业规模提供资金支持；三是通过项目带动脱贫户（含监测对象）发展产业，增加收入。 |
| 15 | 2025年职教园区就业扶持补助 |  | 扶持全区脱贫户、监测户，通过就业务工收入达到5000元及以上，按照收益额进行一定奖补，每户每年累计奖补资金不超过5000元。 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1.可有效激发脱贫户（含监测对象）的自主就业意愿，激发脱贫户、监测户内生动力。2.通过就业务工收入达到一定金额，进行奖补，户均年奖补资金达到500元以上，实现稳定就业。3.通过项目实施，使项目受益群众对项目实施效果感到非常满意。 | 通过奖补，充分激发脱贫劳动力（含检测对象）的自主就业意愿，激发脱贫户、监测户内生动力，增加家庭收入，实现稳定就业 |

区乡村振兴局举报电话：

职教园区乡村振兴局举报邮箱：zjyqxczxj@163.com

公示单位：职教园区乡村振兴局

2025年12月29日